사람 1 의견서

사내 회의 지식검색용 RAG 시스템 도입안

작성자: 김민준(제품기획) | 회의 제출자료 | 2026-08-08

# 1. 도입 목적

현재 직원이 과거 회의에서 누가 어떤 결정을 내렸는지 찾는 데 평균 12분 정도가 걸립니다. 제품기획 관점에서 RAG 시스템의 1차 목표는 이 시간을 3분 이하로 줄이고, 답변마다 원문 출처를 함께 보여주는 것입니다.

검색 대상: 회의록, 의사결정 문서, 프로젝트 회고, 기술 검토 메모

핵심 사용자: 제품팀·개발팀·운영팀의 약 40명

전체 후보 문서량: 약 15,000건

# 2. 8주 파일럿 제안

1~2주: 문서 수집·권한 매핑·중복 제거

3~4주: 검색/인용 기능 구현 및 내부 질의셋 구축

5~6주: 2개 부서에서 실제 사용, 실패 질문 수집

7~8주: 품질 평가 후 전사 확대 여부 결정

파일럿 총예산은 인건비와 인프라를 합쳐 최대 1,800만원으로 잡는 것이 적절하다고 봅니다. 전사 배포를 바로 시작하기보다 두 부서에 먼저 적용하는 것이 안전합니다.

# 3. 성공 기준

| 지표 | 목표 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 정답 정확도 | 85% 이상 | 내부 정답셋 기준 핵심 사실 일치 |
| 인용 정확도 | 95% 이상 | 답변에 붙은 출처가 실제 근거를 포함 |
| 응답속도 | p95 4초 이하 | 업무 흐름을 방해하지 않는 수준 |
| 주간 활성 사용자 | 60% 이상 | 파일럿 참여자 40명 중 반복 사용 비율 |

# 4. 제품 정책

근거가 부족하면 “확인할 수 없음”으로 답하고 추측하지 않기

모든 답변에 문서명과 근거 문단을 표시하기

원문 열람 권한이 없는 사용자는 해당 문서를 검색 결과에서도 보지 못하게 하기

한국어 질문과 약어·프로젝트 코드명을 우선 지원하기

# 5. 제 의견

기능을 많이 넣기보다 “정확한 답 + 정확한 출처 + 권한 준수” 세 가지를 먼저 검증해야 합니다. 파일럿에서 정확도 85%와 인용 정확도 95%를 달성하면 전사 확대 검토를 시작하는 것이 좋겠습니다.